广东省科技创新监测研究中心2022年度江门市科技政务数据互联互通项目市级科技政务数据运营服务采购需求书

一、采购项目内容

我中心承担的江门市科技局《国家、省级、江门科技政务数据互联互通建设项目》包含江门市科技资源目录制定、江门市科技业务数据专题库建设、省市互联互通接口开发、互联互通数据应用部署及科技统计数据采集与入库等工作。为推动项目高质高效开展，拟邀请具有政务数据运营经验的法人单位参与江门市科技业务数据专题库建设工作，开展2022年度江门市市级科技政务数据运营服务，具体工作内容如下：

（一）资源目录与数据标准制定

江门市市级科技政务数据资源目录与业务数据标准制定。包括完成市级科技业务目录现场调研、收集、梳理及科技局用户确认工作，研究制定市级科技业务资源目录与业务数据标准。

（二）市级科技业务数据运营工作

江门市市级科技业务数据运营工作。为江门市科技政务数据专题库提供2017-2022年度市级科技政务数据清洗、加工、梳理、对接共享服务；根据国家、省级、江门科技政务数据互联互通建设项目需要开展江门市科技业务综合管理系统后台数据导出及数据核验等工作。

（三）数据接口开发与测试工作

根据国家、省级、江门科技政务数据互联互通建设项目需要开展市级科技业务数据接口开发工作，实现江门市科技业务综合管理系统与江门市科技政务数据专题库的业务数据系统对接。

（四）其他运营服务

主要包括：（1）配合江门市政数部门资源申请、协调、技术指导等工作；（2）配合互联互通应用服务部署的联调联试工作；（3）配合国家、省级、江门科技政务数据互联互通建设项目的信息安全问题检查与整改工作；（4）配合国家、省级、江门科技政务数据互联互通建设项目验收文档整理、验收会等工作;（5）从本项目完成验收合格之日起计算，提供1年的免费运维服务。

二、采购项目需求（包括种类、数量、质量）

| 序号 | 工作任务 | 主要内容 | 考核指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源目录与数据标准制定 | 完成江门市市级科技业务目录调研、收集、梳理及科技局用户确认工作，研究制定市级科技业务资源目录与业务数据标准。 | 完成不少于40项科技业务目录收集与整理、数据标准编制工作。 |
| 2 | 市级科技业务数据运营工作 | 为江门市科技政务数据专题库提供2017-2022年度市级科技政务数据清洗、加工、梳理、对接共享服务；根据国家、省级、江门科技政务数据互联互通建设项目需要开展江门市科技业务综合管理系统后台数据导出及数据核验等工作。 | 完成近五年不少于40项科技业务数据的清洗、加工、梳理、对接共享服务；配合项目需要完成后台数据导出及数据核验工作。 |
| 3 | 科技业务数据接口开发与测试工作 | 根据国家、省级、江门科技政务数据互联互通建设项目需要开展市级科技业务数据接口开发与测试工作，实现江门市科技业务综合管理系统与江门市科技政务数据专题库的业务数据系统对接。 | 完成不少于40项科技业务数据接口开发与测试工作，保障江门市科技业务综合管理系统与江门市科技政务数据专题库平稳高效安全对接。 |
| 4 | 其他运营服务 | 根据国家、省级、江门科技政务数据互联互通建设项目整体要求，配合做好其他运营服务工作。 | （1）配合江门市政数部门资源申请、协调、技术指导等工作；（2）配合互联互通应用服务部署的联调联试工作；（3）配合国家、省级、江门科技政务数据互联互通建设项目的信息安全问题检查与整改工作；（4）配合国家、省级、江门科技政务数据互联互通建设项目验收文档整理、验收会等工作；（5）从本项目完成验收合格之日起计算，提供1年的免费运维服务。 |

三、采购项目服务期限

2022年7月1日至2022年12月31日（具体以合同为准）

四、采购项目验收要求

供应商按要求完成采购服务内容后，提供服务工作总结报告及相关成果材料。

五、供应商要求

1.符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.具有独立承担民事责任能力且在中华人民共和国广东省江门市境内注册的法人单位。

3.本项目不接受联合体投标。

4.本项目不举行集中答疑。